Departamento de Ingenier�a Civil Inform�tica

Universidad de Concepci�n

Trabajo

Asignatura Planificaci�n y Gesti�n...

Tema 1:

Conformaci�n, y Organizaci�n de los Equipos Humanos para los Proyectos Inform�ticos

Profesor: Gast�n LeivaAlumno: Rodrigo HunrichseFecha de entrega:  19991105�ltima actualizaci�n: 19991108Copyright ( 1999 byRodrigo Hunrichsehttp://www.ing.udec.cl/(rhunrich/index.htm

Enunciado:Tema 1        Conformaci�n, y Organizaci�n de los Equipos Humanos para los Proyectos Inform�ticos                Se sabe que entre los aspectos mas importantes para el �xito de un proyecto est�n la calidad, organizaci�n y m�todo de los equipos humanos de trabajo encargados de dise�ar e implementar un proyecto.        De acuerdo a esto es necesario establecer las caracter�sticas, funciones, roles que deben existir dentro de un equipo de proyecto inform�tico ,as� como las caracter�sticas que deben poseer quienes las componen .A su vez la comunicaci�n y los protocolos necesarios dentro del grupo , el establecimiento de puntos de control y normas de documentaci�n y traspaso , conformar�n junto a otros las herramientas indispensables que permitan llevar un proyecto "bajo control" y con reales posibilidades de �xito.

Se requiere hacer un an�lisis del tema y proponer un "metodo" que sirva de base para la selecci�n conformaci�n y funcionamiento de un equipo inform�tico de proyecto

Introducci�n

Este tema se representar� desde una perspectiva algo diferente: qu� cosas NO hacer (o qu� cosas evitar) para conformar y organizar Equipos Humanos para los proyectos inform�ticos, en el ambiente chileno o en general, dejando de lado aproximaciones como son la elecci�n del personal de un departamento (suponemos en principio conformar el Equipo Humano con el personal existente de un Departamento o Repartici�n). Tampoco se intentar� enfrentar el tema desde el punto de vista de las teor�as de la conformaci�n de Equipos Humanos para proyectos en general, que ya se ha hecho, o que el otro grupo me parece est� tomando.

Se har� �nfasis en qu� se debe y qu� NO se debe hacer en el ambiente chileno, particularmente el de un curso de Ingenier�a Civil Inform�tica, en la Universidad de Concepci�n. Se puede aplicar a otras latitudes. Es en gran parte experiencia propia, y en parte malas experiencias pr�jimas, y estimaciones pesimistas.

Desarrollo

Se sabe que en inform�tica una tarea se puede realizar de muchas formas, pero tambi�n se sabe que la inform�tica trata con informaci�n, generalmente grandes cantidades de �sta, y se espera que "rinda" m�s que una persona con papel y l�piz. O sea, que sea eficiente, o m�s r�pida, o m�s c�moda, o m�s barata, o con capacidad de reutilizaci�n/ modificaci�n, o , en el caso �ptimo, todas las anteriores.

La inform�tica viene entonces para hacernos la vida mejor. Pero la inform�tica es hecha por humanos, y los humanos cometen errores, tienen personalidades variadas, conflictos internos y externos, etc.

Hay tareas en las que la inform�tica reemplaza por lo menos en parte al humano, pero tambi�n se necesitan humanos para construirla. A veces no es suficiente con el mismo humano cuyo trabajo est� siendo hecho en parte por la inform�tica, a veces se necesitan expertos en inform�tica, y m�s de uno, o un grupo multidisciplinario, y de alguna forma es recomendable que se organicen, ojal� eficientemente o c�moda, o baratamente, o todas las anteriores. Esto no es trivial.

Se ver� este punto en sus dos fases: Conformaci�n y Organizaci�n, esta �ltima m�s brevemente, aunque mencionar� la etapa de selecci�n.

Selecci�n

Se recomienda, si es que no se puede escoger el personal humano id�neo para el Equipo Humano,  el que quien sea incapaz de realizar cualquier subtarea, no se le asigne solo, o en caso contrario que se le d� el plazo suficiente para interiorizarse de la subtarea. Para mayor profundidad se puede ver las referencias.

Conformaci�n

Existen varias estrategias para conformar un Equipo Humano, primero se listar�n las que el autor de este trabajo considera m�nimas, y luego citar� un ejemplo m�s complejo de estrategia ense�ada en un curso en esta Universidad de Concepci�n.

m�nimas:

* cantidad de humanos mayor a 1

* comunicaci�n entre ellos (no necesariamente cada uno con cada otro)

* que en sus comunicaciones se expresen en un lenguaje com�n

Tambi�n se incluyen las caracter�sticas que el autor cree no deben de existir:

* cantidad de humanos menor o igual a 1

* "islas": conjuntos disjuntos sin comunicaci�n entre s�, conteniendo humanos.

* utilizaci�n de lenguajes desconocidos por ambos emisores y receptores de la informaci�n.

Lo dem�s es opcional, si bien se recomiendan, hay casos en los que son inevitables los siguientes problemas:

* canal de informaci�n desconfiable

* redundancia en las comunicaciones

* exceso de humanos

* exceso de subconjuntos disjuntos de humanos

* exceso de canales de comunicaci�n

* exceso de comunicaciones

Se recomienda, aunque no se consideran necesarias estas caracter�sticas:

* un l�der o jefe de equipo

* un l�der o subjefe de equipo por cada subconjunto disjunto de humanos

* conocimiento o experiencia en el tema

* conocimiento o experiencia en el trabajo en equipo entre los componentes de subgrupo (o del Equipo si no hay subgrupos)

En este punto se har� un an�lisis m�s profundo:

Se espera un mucho conocimiento entre los integrantes de un subgrupo o entre quienes se comunican, dentro de un Equipo Humano.

Ya se dijo antes que los subgrupos debieran de comunicarse entre grupos para evitar redundancia en las comunicaciones (principio de localidad).

As� tambi�n las comunicaciones dentro de un subgrupo debieran de ser comunicaciones internas sobre un tema en particular, de forma de atacar cada grupo un tema en especial (principio de paralelismo y descomposici�n Top-Down)

La idea es luego unir estas subpartes terminadas, que realizan la tarea final completa. Las comunicaciones son las que indican a los dem�s el c�mo funciona la subtarea resuelta, o en progreso, o a realizarse.

Es recomendable tambi�n que en cada tarea se encarguen humanos conocedores de las subtareas, de m�todos de enfrentamiento y soluci�n, y del lenguaje que se debe utilizar para comunicar el resultado a quienes corresponda.

Otra cosa importante es la empat�a dentro de quienes componen un subgrupo, o de quienes se comunican dentro del Equipo Humano. Relaciones como los conflictos de poder, diferencias irreconciliables, sa�a, envidia, odio, incluso amor, sumisi�n, orgullo, y otras relaciones similares pueden hacer perder la objetividad al momento de llegar a acuerdos, atender peticiones, consultas, respetar horarios de entrega, cobro o pago de incentivos, etc.

En caso de existir tales relaciones, es recomendable conocerlas de tal modo de evitarlas, o escoger las relaciones menos desfavorables.

Otra estrategia a considerar es la correcci�n de desviaciones producidas por estas relaciones, en el caso descrito de la existencia y no correcci�n de tales relaciones inter-humanas.

Pero los problemas de organizaci�n se pueden resolver por ejemplo con la teor�a de Flores [1], de acuerdo a las experiencias previas en cuanto a las comunicaciones internas en equipos humanos tratando temas recurrentes. (En este caso Proyectos Inform�ticos).  O los apuntes [2] del Curso Ingenier�a de Software, u otro a su elecci�n, en este trabajo no se pretende tomarlos en cuenta porque se sabe que el otro grupo con este mismo tema los va a citar, se incluyen al final.

Por escrito.

Otra recomendaci�n que cuenta en general en cualquier situaci�n en donde est�n envueltos m�s de un humanos es el llevar siquiera notas de los compromisos hechos, de los compromisos fallados, o incompletos, de las tareas a realizar, y por supuesto  de medios para contactar a los humanos (a veces tienen la tendencia a no ser encontrados).

En este contexto tambi�n es recomendable que estos compromisos (muchas veces impl�citos y dependientes del contexto, experiencias entre los comunicantes, y en lenguaje natural) sean explicitados, ya que al volver a ser comunicados pueden no entenderse por otros receptores humanos (o peor, ser mal entendidos). Esto implica  no s�lo ponerse de acuerdo en el lenguaje, sino en la elecci�n del vocabulario (definirlo, hacer un glosario, evitar el lenguaje embiguo, definir un glosario, m�s ejemplos de lenguaje ambiguo en este documento).

Lenguaje ambiguo

Por ejemplo en Chile se abusa de los pronombres personales, la conjugaci�n de tercera persona singular se confunde con la conjugaci�n de la segunda persona singular del pronombre "usted" (en modo subjuntivo), e incluso con el pronombre personal de la primera persona singular "uno" (en modo subjuntivo), un ejemplo de esto es la oraci�n "viene", ya que se puede referir a usted, �l, ella o uno.

Tambi�n en Chile se abusa del pronombre personal de la conjugaci�n de tercera persona plural, se confunden la mala conjugaci�n de la segunda persona plural del pronombre "ustedes", con la  correcta de la tercera persona plural. De hecho no se suele usar el correcto pronombre "vosotros", que es menos un�voco.

Supervisi�n

Tambi�n se recomienda la supervisi�n de las subtareas del trabajo, ya que atrasos en tareas cr�ticas puede significar atraso de otras subtareas y por consiguiente posibles atrasos en la entrega final (suponiendo que es un proyecto con t�rmino).

Desigualdades

Se recomienda tambi�n una carga pareja de trabajo para todos los humanos integrantes de un subgrupo, o del Equipo Humano si no hay subgrupos, para evitar resentimientos, envidia, etc. Por otro lado es recomendable tambi�n que quienes est�n mejor capacitados para una tarea sean los que se encarguen de ellas, pero volvi�ndose una carga desigual, es un equilibrio precario si se tiene un n�mero discreto de integrantes de un Equipo Humano, con un n�mero tambi�n discreto de tareas a realizar.

Decisiones sobre hacer o no un trabajo en Equipo Humano.

No se est� haciendo aqu� un an�lisis hacia el porqu� se ha decidido trabajar en Equipo Humano, si bien no es el enfoque que se le ha tratado de dar a este trabajo, se entregan tambi�n unos aportes:

�Cu�ndo es recomendable realizar una tarea enfrent�ndola con un Equipo Humano? El autor de este trabajo cree que hay un par de condiciones suficientes para que ocurra esta situaci�n, que son la complejidad de la tarea, la urgencia de la misma, la disponibilidad de personal desocupado, apremios en el tiempo de resoluci�n de la tarea, incapacidad de un humano particular para realizar la tarea individualmente.

�Cu�ndo NO es recomendable realizar una tarea enfrent�ndola con un Equipo Humano? cuando la tarea sea realizable por un individuo que est� capacitado para comprenderla y realizarla, que tenga baja complejidad, y que su estimaci�n del tiempo de resoluci�n est� dentro de la aceptable. Tampoco se recomienda cuando no existe experiencia entre los humanos disponibles, o cuando tenga problemas de personalidad o comunicacionales con ellos, como las que se enuncian en este trabajo.

Existen alternativas al trabajo en Equipo Humano: outsourcing de la tarea a realizar, pagar por la resoluci�n del problema, adaptar otros proyectos existentes, esperar a que exista m�s personal, o el adecuado, etc.

El caso particular de Ingenier�a Civil Inform�tica de la Universidad de Concepci�n.

Algunas caracter�sticas existentes relevantes y sus implicancias.

Un n�mero discreto de alumnos por curso, y un n�mero discreto de temas a investigar => posible desigualdad.

Conjunto discreto de subtareas a realizar por un n�mero discreto de alumnos integrantes por equipo => posible desigualdad.

Desconocimiento de las caracter�sticas de los compa�eros => probable decisi�n incorrecta de los integrantes.

Existencia de compa�eros con asignaturas disjuntas => posibles dificultades para asistir a las clases

Existencia de compa�eros con horarios distintos => posibles dificultades para reunirse en pleno.

Dificultades para reunirse en pleno => posibles dificultades de comunicaci�n

Cantidad variable de alumnos por equipo => desigualdad de exigencias

Desigualdad entre lo trabajado.

Evaluaci�n por igual a todos los alumnos integrantes y desigualdad entre lo trabajado => posible desigualdad en la evaluaci�n

�c�mo asegurarse de que todos los alumnos integrantes hayan trabajado lo mismo o lo m�nimo? �de que no hayan copiado otro trabajo, haberlo comprado, mandado a hacer o adaptado otro?

Posible soluci�n a lo anterior: que el equipo haga una exposici�n del contenido del trabajo.

A veces s�lo algunos de los alumnos exponen, evaluaci�n uniforme => desigualdad de lo trabajado, menor incentivo

Distribuci�n dispareja del tiempo a exponer => posible desigualdad en la capacidad de expresar el contenido del tema al curso y al profesor

Mala ponderaci�n de la nota del trabajo en la nota final:

muy baja => desmotivaci�n

muy alta => desvirtualizaci�n de la importancia de la tarea, posible inducci�n a los vicios antes mencionados.

integrantes a los cuales la asignatura revista menor importancia que los otros miembros del equipo => baja el nivel de exigencia dentro del equipo, puede llevarlos injustamente a evaluaci�n m�s baja

no todos los alumnos tienen computadores en sus hogares, y la Universidad no tiene suficientes computadores para todos => restricciones en el uso de los computadores

Se les pide avances a menudo y en papel => redundancia, se suele usar la ayuda de computadores, luego con la versi�n electr�nica y profesor con acceso a computador y software lector puede leerlos.

Adem�s se ha visto que los integrantes se expresan con el silencio o la inasistencia, para algunos es obvio, pero se han encontrado varias "obvias" interpretaciones:

no vale la pena ir

no est� listo el reporte

nada se ha hecho

no te pude encontrar

tuve algo que hacer

se me olvid�, etc.

Por eso se recomienda el explicitar, dentro de  los compromisos antes mencionados, las acciones (acciones alternativas) en caso de inasistencia y/o no respuesta a las comunicaciones antes referidas en este documento.

Razones que afectan la decisi�n de un profesor a exigir un trabajo en equipo

Investigaci�n: los alumnos deber�an de aprender mientras investigan

Punto en contra: si no todos los grupos investigan lo mismo, los dem�s alumnos se quedan con el trabajo del grupo que hizo la investigaci�n, a veces s�lo con la exposici�n, a veces ni siquiera es esta informaci�n evaluada en la nota final => posible disminuci�n de la importancia dada por los alumnos al trabajo de los dem�s, posible inasistencia.

Punto en contra: si los grupos investigan lo mismo, hay mayor posibilidad de copiarse, y adem�s redunda el tema (principio de no redundancia) => posible disminuci�n de la importancia dada por los alumnos al trabajo de los dem�s, posible inasistencia.

Si la idea es que los alumnos aprendieran los temas, �por qu� el profesor no simplemente les entrega como material, para que la estudien y escribieran un informe? �por qu�  hacerlo en equipo? �se supone que se aprende a trabajar en equipo? entonces, �por qu� no simplemente se les ense�a a trabajar en equipo? �o es para que el profesor descanse en medio del tiempo?

Trabajar en equipo puede significar dedicarle m�s tiempo a la asignatura que las horas te�ricas y pr�cticas, o sea que se acumula carga acad�mica, y a menudo adem�s hay los cl�sicos cert�menes, tests, quices y ex�menes; a menudo tambi�n hay varios trabajos en el semestre... lo que se ha visto �ltimamente, mucha carga acad�mica, lo que puede llegar a sobrecargar tanto al alumno que �ste no duerme lo suficiente, no puede trabajar o falta al trabajo (hay alumnos que trabajan), rinden insuficientemente afectando a sus dem�s compa�eros de equipo... ahora claro en el mundo ideal no debiera pasar, pero se est� aqu� hablando del caso particular del semestre 1999-II, en la carrera de Ing. Civ. Inf., al nivel de un 10o. semestre m�s o menos.

Otra sea, es cosa del criterio del profesor, claro que hay que considerar adem�s los casos de las otras asignaturas, y si los profesores no est�n al tanto de la carga acad�mica de sus alumnos o de las otras asignaturas de m�s o menos el mismo nivel.

M�s fuentes:

[1]    Flores,F., "Creando Organizaciones para el Futuro" 1997

Parte 1, Cap�tulos I, II y III y

Parte 2, Cap�tulo IV.

Como es bibliograf�a obligatoria para la asignatura, no se citar�.

Lo visto en clases de Planificaci�n y Gesti�n... el 19991015 vi, continuado el 19991019ma, cuyos puntos incluyo aqu�:

Motivaci�n

Calidad

Conflicto no controlado

realizadores de haza�as

cambio en el equipo

ambiente inadecuado

falsas expectativas

mala relaci�n con el usuario

falta de l�der adecuado.

No se profundizar� en este tema, es coincidente con [2] la referencia siguiente.

[2]: 1.Consiguiendo Personal para un proyecto de Ingenier�a de Software

(http://www.inf.udec.cl/~ingsoft/gpds.html#_Toc447945296).

Conclusiones y comentarios

Para que aprendamos en este curso, es le que he dado un enfoque m�s despreciado, que no se toma en cuenta, menos en Chile, pero yo considero que no es despreciable, tanto le aprecio que he desistido a trabajar en equipo (o grupo) por temor a encontrarme con diferencias interpersonales, de hecho no me agradan las injusticias en la distribuci�n del trabajo, y suelo cumplir todas mis tareas cuando me han forzado a trabajar en equipo.

En un ambiente serio, con las condiciones m�nimas y las recomendadas anteriormente, podr�a ser, de todas maneras no siempre hay opciones si se quiere permanecer en ese ambiente (en particular el educacional, militar, religioso, etc.)

A lo mejor el teletrabajo sea la soluci�n, en ello los inform�ticos llevamos la ventaja.

Ap�ndice: Referencias

http://www.ing.udec.cl/~rhunrich/pensar/noengrup.htm (en transcripci�n):

Algunas razones de por qu� no me gusta trabajar en grupo

Secciones de este documento: tope de este documento, documentos relacionados, links relacionados.

Primera escritura de este documento: 19980826 mi�rcoles por Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse, rhunrich@ing.udec.cl

�ltima modificaci�n de este documento: 19990820 viernes por Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse, rhunrich@ing.udec.cl

Si bien es cierto que en el mundo actual, el trabajo en grupo es fundamental para enfrentar algunas situaciones, sobre todo las complejas o muy grandes, tanto mi teor�a como mi pr�ctica me han hecho preferir resolver la mayor parte de mis problemas sin la ayuda de otras personas

Como bien dije, es recomendable enfrentar algunos problemas en grupo cuando por ejemplo uno no es experimentado o conocedor del tema, o de todas sus partes. Se puede ganar tiempo y aprovechar en tareas complejas a quienes se especializan en ellas, �o simplemente que otros hagan el trabajo por ti!

Pero yo vivo en Chile, rodeado de buenos chilenos, que viven el estilo de vida o sobrevivencia del buen chileno, (chilean way of life or surviving), quienes re�nen caracter�sticas que pueden echar a perder o frenar un trabajo de grupo.

Pero eso es te�rico, vamos a la pr�ctica: los mismos profesores (algunos) me han dicho: 'en grupos de tres (3), dos son los que trabajan y uno el que manda...' o 'tienen que participar en el trabajo, no s�lo repartirse las partes y trabajar cada uno por su lado. Se les evaluar� a todos los del grupo'.

Si el grupo se armase de acuerdo a las afinidades personales y habilidades en el tema, no habr�a problema, pero en general los grupos de trabajo para una asignatura son de una cantidad fija de integrantes (m�ximo y m�nimo muy cercanos), lo que puede quebrar buenos grupos de trabajo. Como son en consenso, no se puede obligar a una persona a un grupo, por lo menos no sino hasta cuando ya no hay m�s plazos.

Si yo estuviera en un curso determinado (esutviera al d�a en mis ramos o parejo en un nivel de la malla curricular), entonces conocer�a a todos mis compa�eros (excepto rezagados), tendr�amos los mismos horarios de clase y de tiempo libre (eso variar�a) luego el trabajo en grupo implica comunicarse entre los integrantes para ver los avances parciales, intentar resolver problemas o a�adir ideas, lo que necesitar� de tiempo libre concurrente entre los integrantes.

A menudo me ha ocurrido (aunque no me haya ocurrido, hay que tenerlo en cuenta) que:

* si se hacen partes por separado, no se entiende lo escrito, no se ajusta a un standard, no se entrega a tiempo, no se entrega completo.

* cuando hay que juntarlas no se pueden convertir al nuevo formato, no se utilizan los mismos t�rminos, no hay buena ortograf�a o gram�tica, a veces hay redundancia, u otos problemas que pueden ocurrir.

* desmotivaci�n por trabajar con quienes no congenian, no tener disponibilidad horaria concurrente.

FALTA

Documentos relacionados

* the chilean way of life or surviving (estilo de vida o sobrevivencia del buen chileno)

* asignaturas tomadas por Rodrigo Hunrichse

Links relacionados

* www.inf.udec.cl

volver al tope de este documento

�ltima modificaci�n de este documento: 19990820 viernes por Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse.

Comentarios y sugerencias por e-mail a rhunrich@ing.udec.cl

Volver al tope de este documento

[volver a pensar] [volver a mis intereses] [volver al �ndice de la homepage]

Copyright � 1997,1998,1999 (o anterior) by Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse.

http://www.inf.udec.cl/~ingsoft/gpds.html

"Curso Gesti�n de Proyectos de Desarrollo de Software "

(Ingenier�a de Software, Semestre 1999-I)

"

Preparado por : Marcela Varas C. "

...

1.Bibliograf�a.

Richard Thayer ed., "Software Engineering Project management", IEEE

Computer Society, 1998.

Marcela Varas C., "Apuntes de clases: Gesti�n de Proyectos de Ingenier�a

de Software", Universidad de Concepci�n, 1998 (en colaboraci�n con

Ximena Hormaz�bal, Luis Monsalve, Jorge Mu�oz, C�sar Olivares,

Rodrigo Oviedo y Carmen Wolff).

Ricardo Contreras, "Apuntes de clases: Ingenier�a de Software",

Universidad de Concepci�n, 1997

Steve McConnell, "Desarrollo y Gesti�n de Proyectos Inform�ticos",

McGraw Hill 1996

W. Alan Randolph, Barry Posner, "Gerencia de Proyectos", Mc Graw Hill 1993

Watts Humphrey, "Managing the Software Process", Addison Wesley 1990

Barry Boehm, "Software Engineering Economics", Prentice Hall 1981

...

[2]

http://www.inf.udec.cl/~ingsoft/gpds.html#_Toc447945296

1.Consiguiendo Personal para un proyecto de Ingenier�a de

Software

Consiste en todas aquellas actividades que involucran llenar (y mantener llenos)

los puestos que fueron establecidos en la estructura organizacional del proyecto.

Esto incluye selecci�n de candidatos, entrenamiento y otros.

Los principales problemas en esta etapa son:

Los jefes de proyecto son frecuentemente seleccionados por su habilidad

para programar o realizar tareas de ingenier�a en vez de su habilidad de

gesti�n (pocos ingenieros son buenos gerentes)

La productividad de los programadores, analistas e ingenieros de

software var�a mucho de individuo en individuo.

Hay grandes cambios en el equipo de un proyecto software,

especialmente en aquellos organizados matricialmente.

Las universidades no est�n produciendo un n�mero suficiente de

ingenieros que entiendan el proceso de la ingenier�a de software o gesti�n

de proyectos.

Los planes de entrenamiento para desarrolladores individuales de

software no se desarrollan o mantienen.

1.Actividades derivadas:

Llenar los puestos de la organizaci�n.

Asimilar al personal recientemente asignado

Educar o entrenar al personal

Proveer de desarrollo general

Evaluar y valorar al personal

Compensar

1.Direcci�n de un proyecto de ingenier�a de software

Dirigir un proyecto de ingenier�a de software consiste en aquellas actividades de

gesti�n que involucran aspectos interpersonales y de motivaci�n por medio de

las cuales el personal del proyecto entiende y contribuye a alcanzar los objetivos

del proyecto. Una vez que los subordinados son entrenados y orientados, el jefe

de proyecto tiene una responsabilidad continua por clarificar sus asignaciones,

gui�ndolos hacia la mejora de la productividad, y motiv�ndolos a trabajar con

entusiasmo y confianza hacia las metas del proyecto.

Los principales problemas en la direcci�n son:

Fallas para tener una comunicaci�n efectiva entre las entidades del

proyecto y aquellas que no pertenecen al proyecto.

El dinero no es un motivador suficiente para los desarrolladores de

software.

Las compa��as y los jefes no poseen las t�cnicas y herramientas

apropiadas para motivar a los ingenieros de software.

Los clientes y gerentes no reconocen el impacto potencial en el software

causado por un aparentemente cambio trivial, por ejemplo, ellos creen

que es "s�lo un problema simple de programaci�n".

1.Actividades de direcci�n:

proveer liderazgo

supervisar personal

delegar autoridad

motivar personal

construir equipos

coordinar actividades

facilitar comunicaciones

resolver conflictos

manejar cambios

documentar las decisiones de direcci�n.

1.Control de un proyecto de ingenier�a de software

Controlar es el conjunto de actividades de gesti�n utilizadas para asegurar que el

proyecto va de acuerdo a lo planificado. El desempe�o y los resultados se miden

contra los planes, se notan las desviaciones, y se toman acciones correctivas.

El control es un sistema de retroalimentaci�n que provee informaci�n acerca de

cuan bien va el proyecto. El control responde las preguntas

1.�Est� el proyecto en itinerario?

2.�Est� dentro de los costos?

3.�Existen problemas potenciales que causen retrasos en alcanzar los

requerimientos dentro del presupuesto y plazo?

Los principales problemas en el control son:

Muchos m�todos de control de proyectos de desarrollo de software

conf�an en los gastos del presupuesto para medir el "progreso" sin

considerar el trabajo que lo acompa�a.

La visibilidad del progreso en un proyecto de software es dif�cil de

medir.

La calidad no es requerida, monitoreada o controlada.

A menudo los est�ndares para el desarrollo de software no est�n escritos

o, si lo est�n, no se fuerzan.

El cuerpo de conocimiento llamado m�tricas de software (usadas para

medir productividad, calidad, y progreso de un producto software) no

est� completamente desarrollado.

1.Actividades de control:

Desarrollar est�ndares de desempe�o

Establecer sistemas de monitoreo y reportes

Medir y analizar resultados

Iniciar acciones correctivas

Recompensar y disciplinar

Documentar los m�todos de control.

1.Los problemas y errores comunes.

Los desarrolladores, directivos y clientes normalmente tienen buenas

razones para tomar las decisiones que toman, y la apariencia seductora de

los errores cl�sicos es una de las razones de que esos errores se cometan

tan a menudo. Pero debido a que se han cometido muchas veces, sus

consecuencias se han hecho f�ciles de predecir. Y los errores rara vez

producen los resultados que la gente espera.

1.Personas

A continuaci�n aparecen algunos de los errores cl�sicos

relacionados con las personas.

1: Motivaci�n d�bil. Estudio tras estudio ha mostrado que la

motivaci�n probablemente tiene mayor efecto sobre la

productividad y la calidad que ning�n otro factor (Boehm 1981).

Ejemplo: directivos que a lo largo de todo el proyecto toman

medidas que minan la moral: como dar �nimos a diario al

principio para pedir horas extras en la mitad, y como irse de

vacaciones mientras el equipo esta trabajando incluso los d�as de

fiesta, para dar recompensas al final del proyecto que resultan ser

de menos de un d�lar por cada hora extra.

2: Personal mediocre. Despu�s de la motivaci�n, la capacidad

individual de los miembros del equipo, as� como sus relaciones

como equipo, probablemente tienen la mayor influencia en la

productividad (Boehm, 1981; Lakhanpal, 1993). Contratar

apurando el fondo del barril supondr� una amenaza al desarrollo.

Ejemplo, hacer la selecci�n del personal buscando qui�n puede

contratarse m�s r�pido, en vez de qui�n realizar� la mayor�a del

trabajo durante la vida del proyecto. Esta t�cnica consigue un

inicio r�pido del proyecto, pero no determina un final r�pido.

3: Empleados problem�ticos incontrolados. Un fallo al tratar

con personal problem�tico tambi�n amenaza la velocidad de

desarrollo. Un fallo al tomar una decisi�n cuando se trata con un

empleado problem�tico es una de las quejas m�s comunes que

tienen los miembros del equipo respecto de sus responsabilidades

(Larson y La fasto, 1989). Ejemplo, el equipo sabe que uno de

ellos es una manzana podrida, pero el jefe del equipo no hace

nada. El resultado es predecible: rehacer el trabajo de la manzana

podrida.

4: Haza�as. Algunos desarrolladores de software ponen un gran

�nfasis en la realizaci�n de haza�as en los proyectos (Bach, 1995).

Pero lo que hacen tiene m�s de malo que de bueno. Ejemplo, los

directivos de nivel medio dan mayores aplausos a actitudes del

tipo ser capaz de que a los progresos firmes y consistentes y a los

informes significativos de progreso. El resultado es un modelo de

planificaci�n al l�mite en el que las amenazas de desajuste del plan

no se detectan, no se conocen o ni se informan a la cadena de

directivos hasta el �ltimo minuto. Un peque�o equipo de

desarrollo y sus jefes inmediatos toman como rehenes a una

compa��a entera por no admitir que tiene problemas para cumplir

su plan. El �nfasis en los comportamientos heroicos fomenta

correr un riesgo extremo, e impide la cooperaci�n entre los

m�ltiples elementos que contribuyen al proceso de desarrollo del

software.

Algunos directivos fomentan el comportamiento heroico cuando

se concentran con demasiada firmeza en actitudes del tipo "ser

capaz de". Elevando estas actitudes por encima de informes del

estado exactos y a veces pesimistas, los directivos de estos

proyectos coartan su capacidad de tomar medidas correctivas. Ni

siquiera saben que tienen que emprender acciones correctoras

hasta que el da�o ya est� hecho. Como dijo Tom DeMarco, las

actitudes <<ser capaz de>> convierten peque�os contratiempos en

aut�nticos desastres (DeMarco, 1995).

5: A�adir m�s personal a un proyecto retrasado. Este es quiz�s

el m�s cl�sico de los errores cl�sicos. Cuando un proyecto se

alarga, a�adir m�s gente puede quitar m�s productividad a los

miembros del equipo existente de la que a�aden los nuevos

miembros. Fred Brooks compara a�adir gente a un proyecto

retrasado con echar gasolina en un fuego (Brooks, 1975).

6: Oficinas repletas y ruidosas. La mayor�a de los

desarrolladores consideran sus condiciones de trabajo como

insatisfactorias. Alrededor del 60 por 100 indican que no tienen

suficiente silencio ni privacidad (DeMarco y Lister, 1987). Los

trabajadores que est�n en oficinas silenciosas y privadas tienden a

funcionar significativamente mejor que aquellos que ocupan

cub�culos en salas ruidosas y repletas. Los entornos repletos y

ruidosos alargan los planes de desarrollo.

7: Fricciones entre los clientes y los desarrolladores. Las

fricciones entre los clientes y los desarrolladores pueden

presentarse de distintas formas. A los clientes pueden parecerles

que los desarrolladores no cooperan cuando rehusan

comprometerse con el plan de desarrollo que desean los clientes o

cuando fallan al entregar lo prometido. A los desarrolladores

puede parecerles que los clientes no son razonables porque insisten

en planes irreales o cambios en los requerimientos despu�s de que

�stos hayan sido fijados. Pueden ser simplemente conflictos de

personalidad entre dos grupos.

El principal efecto de esta fricci�n es la mala comunicaci�n, y los

efectos secundarios de la mala comunicaci�n incluyen el pobre

entendimiento de los requerimientos, pobre dise�o de la interfaz

de usuario y, en el peor caso, el rechazo del cliente a aceptar el

producto acabado. En el caso medio, las fricciones entre clientes y

desarrolladores de software llegan a ser tan severas que ambas

partes consideran la cancelaci�n del proyecto (Jones, 1994). Para

remediar estas fricciones se consume tiempo, y distraen tanto a

desarrolladores como a clientes del trabajo real en el proyecto.

8: Expectativas pocos realistas. Una de las causas m�s comunes

de fricciones entre los desarrolladores y sus clientes o los

directivos son las expectativas poco realistas. Ejemplo, no tener

razones t�cnicas para pensar que un software se podr� desarrollar

en 6 meses, pero �se es el plazo en que lo quiere el comit�

ejecutivo de la compa��a. La incapacidad del jefe de proyecto para

corregir esta expectativa irreal ser� la principal fuente de

problemas.

En otros casos, los directivos o los desarrolladores de un proyecto

se buscan problemas al pedir fondos bas�ndose en estimaciones de

planificaci�n demasiado optimistas. Aunque por s� mismas las

expectativas irreales no alargan el plan, contribuyen a la

percepci�n de que el plan de desarrollo es demasiado largo, y de

que puede ser malo. Una inspecci�n de Standish Group marc� las

expectativas realistas como uno de los cinco factores principales

necesarios para asegurar el �xito de los proyectos internos de

software de gesti�n (Standish Group, 1994).

9: Falta de un promotor efectivo del proyecto. Para soportar

muchos de los aspectos del desarrollo r�pido es necesario un

promotor del proyecto de alto nivel, incluyendo una planificaci�n

realista, el control de cambios y la introducci�n de nuevos

m�todos de desarrollo. Sin un promotor ejecutivo efectivo, el

resto del personal de alto nivel de la empresa puede forzar a que

se acepten fechas de entrega irreales o hacer cambios que debiliten

el proyecto. El consultor australiano Rob Thomstt afirma que la

falta de un promotor efectivo garantiza virtualmente el fracaso del

proyecto (Thomstt, 1995).

10: Falta de participaci�n de los implicados. Todos los

principales participantes del esfuerzo de desarrollo de software

deben implicarse en el proyecto. Incluyendo a los promotores,

ejecutivos, responsables del equipo, miembros del equipo,

personal de ventas, usuarios finales, clientes y cualquiera que se

juegue algo con el proyecto. La cooperaci�n estrecha s�lo se

produce si se han implicado todos los participantes, permitiendo

una coordinaci�n precisa del esfuerzo para el desarrollo r�pido,

que es imposible conseguir sin una buena participaci�n.

11: Falta de participaci�n del usuario. La inspecci�n de

Standish Group descubri� que la raz�n n�mero uno de que los

proyectos de Sistemas de Informaci�n tuviesen �xito es la

implicaci�n del usuario (Standish Group, 1994). Los proyectos

que no implican al usuario desde el principio corren el riesgo de

que no se comprendan los requerimientos del proyecto, y son

vulnerables a que se consuma tiempo en prestaciones que m�s

tarde retrasar�n el proyecto.

12: Pol�tica antes que desarrollo. Larry Constantine indic� que

si hay cuatro tipos diferentes de orientaciones pol�ticas

(Constantine, 1995a). Los "pol�ticos" est�n especializados en la

"gesti�n", centr�ndose en las relaciones con sus directivos. Los

"investigadores" se centran en explorar y reunir la informaci�n.

Los "aislacionistas" est�n solos, creando fronteras para el proyecto

que mantienen cerradas a los que no son miembros del equipo.

Los "generalistas" hacen un poco de todo: establecen relaciones

con sus directivos, realizan investigaciones y exploran actividades,

y se coordinan con otros equipos como parte de su modo de

trabajo. Constantine indic� que inicialmente los equipos pol�ticos

y generalistas est�n bien vistos por los directivos de alto nivel.

Pero despu�s de un a�o y medio, los equipos pol�ticos llegan a la

muerte s�bita. Primar la pol�tica en vez de los resultados es fatal

para el desarrollo orientado a la velocidad.

13: Ilusiones. Muchos problemas del desarrollo del software se

deben a la ilusi�n. Cu�ntas veces hemos escuchado cosas como

�stas a distintas personas:

"Ninguno de los miembros del proyecto cree realmente que pueda

completarse el proyecto de acuerdo con el plan que tienen, pero

piensan que quiz�s si trabajan duro, y nada va mal, y tienen un

poco de suerte, ser�n capaces de concluir con �xito".

"Nuestro equipo no hace mucho trabajo para la coordinaci�n de

las interfaces entre las distintas partes del producto, pero tenemos

una buena comunicaci�n para otras cosas, y las interfaces son

relativamente simples, as� que probablemente s�lo necesitaremos

un d�a o dos para eliminar los errores"

"Sabemos que contamos con un desarrollador externo de poco

talento para el subsistema de la base de datos, y que es dif�cil ver

c�mo va a acabar el trabajo con los niveles de personal que ha

especificado en su propuesta. No tienen tanta experiencia como

algunos de los dem�s desarrolladores externos, pero puede que

compensen con energ�a lo que les falta en experiencia.

Probablemente acaben a tiempo"

"No necesitamos reflejar la �ltima lista de cambios en el prototipo

para el cliente. Estoy seguro de que por ahora sabemos lo que

quiere."

"El equipo est� diciendo que realizar� un esfuerzo extraordinario

para cumplir con la fecha de entrega, y que no han llegado a su

primer hito por pocos d�as, pero creo que alcanzar�n �ste a

tiempo."

Las ilusiones no son s�lo optimismo. Realmente consisten en

cerrar los ojos y esperar que todo funcione cuando no se tienen las

bases razonables para pensar que ser� as�. Las ilusiones al

comienzo del proyecto llevan a grandes explosiones al final.

Impiden llevar a cabo una planificaci�n coherente y pueden ser la

ra�z de m�s problemas en el software que todas las otras causas

combinadas.

2.Proceso

Los errores relacionados con el proceso malgastan el talento y el

esfuerzo del personal. A continuaci�n se muestran algunos de los

peores errores relacionados con el proceso.

14: Planificaci�n excesivamente optimista. Los retos a los que

se enfrenta alguien que desarrolla una aplicaci�n en tres meses son

muy diferentes de aquellos a los que se enfrenta alguien que

desarrolla una aplicaci�n que necesita un a�o. Fijar un plan

excesivamente optimista predispone a que el proyecto falle por

infravalorar el alcance del proyecto, minando la planificaci�n

efectiva, y reduciendo las actividades cr�ticas para el desarrollo,

como el an�lisis de requerimientos o el dise�o. Tambi�n supone

una excesiva presi�n para los desarrolladores, quienes a largo

plazo se ven afectados en su moral y su productividad.

15: Gesti�n de riesgos insuficiente. Algunos errores no son lo

suficientemente habituales como para considerarlos cl�sicos. Son

los llamados "riesgos". Como con los errores cl�sicos, si no

ejercemos una gesti�n activa de los riesgos, con qu� s�lo vaya mal

una cosa se pasar� de tener un proyecto con un desarrollo r�pido a

uno con un desarrollo lento. El fallo de no gestionar uno solo de

estos riesgos es un error cl�sico.

16: Fallos de los contratistas. Las compa��as a veces contratan la

realizaci�n de partes de un proyecto cuando tienen demasiada

prisa para hacer el trabajo en casa. Pero los contratados

frecuentemente entregan su trabajo tarde, con una calidad

inaceptable o que falla al no coincidir con las especificaciones

(Boehm, 1989). Riesgos como requerimientos inestables o

interfaces mal definidas pueden ser enormes cuando un contratado

entre en escena. Si las relaciones con los contratados no se

gestionan cuidadosamente, la utilizaci�n de desarrolladores

externos pueden retardar el proyecto en vez de acelerarlo.

17: Planificaci�n insuficiente. Si no planificamos para conseguir

un desarrollo r�pido, no podemos esperar obtenerlo.

18: Abandono de planificaci�n bajo presi�n. Los equipos de

desarrollo hacen planes y rutinariamente los abandonan cuando se

tropiezan con un problema en la planificaci�n (Humphrey, 1989).

El problema no est� en el abandono del plan, sino m�s bien en

fallar al no crear un plan alternativo, y caer entonces en el modo

de trabajo de codificar y corregir. Ejemplo, un equipo abandona

su plan despu�s de fallar en la primera entrega, y esto es lo

habitual. A partir de este punto, el trabajo no tiene coordinaci�n

ni elegancia.

19: P�rdida de tiempo en el inicio difuso. El "inicio difuso" es

el tiempo que transcurre antes de que comience el proyecto; este

tiempo normalmente se pierde en el proceso de aprobar y hacer el

presupuesto. No es poco com�n que un proyecto desperdicie

meses o a�os en un inicio difuso, y entonces se est� a las puertas

de un plan agresivo. Es mucho m�s f�cil y barato y menos

arriesgado suprimir unas pocas semanas o meses del inicio difuso

en vez de comprimir el plan de desarrollo en ese mismo tiempo.

20: Escatimar en las actividades iniciales. Los proyectos se

aceleran intentando acortar las actividades "no esenciales", y

puesto que el an�lisis de requerimientos, la arquitectura y el

dise�o no producen c�digo directamente, son los candidatos

f�ciles.

Los resultados de este error, tambi�n conocido como "saltar a la

codificaci�n", son todos demasiado predecibles. Los proyectos que

normalmente escatiman en sus actividades iniciales tendr�n que

hacer ese trabajo en otro momento, con un costo de 10 a 100

veces superior a haberlo hecho bien inicialmente (Fagan, 1976;

Boehm y Papaccio, 1988). Si no podemos encontrar cinco horas

para hacer el trabajo correctamente la primera vez, �c�mo vamos

a encontrar 50 para hacerlo correctamente m�s tarde?

21: Dise�o inadecuado. Un caso especial de escatimar en las

actividades iniciales es el dise�o inadecuado. Proyectos acelerados

generan un dise�o indeterminado, no asignado suficiente tiempo

para �l y originado un entorno de alta presi�n que hace dif�cil la

posibilidad de considerar alternativas en el dise�o. El �nfasis en el

dise�o est� m�s orientado a la conveniencia que a la calidad, por

lo que necesitar� varios ciclos de dise�o de poder finalizar

completamente el sistema.

22: Escatimar en el control de calidad. En los proyectos que se

hacen con prisa se suele cortar por lo sano, eliminando las

revisiones del dise�o y del c�digo, eliminando la planificaci�n de

las pruebas y realizando s�lo pruebas superficiales. Acortar en un

d�a las actividades de control de calidad al comienzo del proyecto

probablemente supondr� de 3 a 10 d�as de actividades finales

(Jones, 1994).

23: Control insuficiente de la directiva. Poco control de la

directiva para detectar a tiempo los signos de posibles retrasos en

el plan, y los pocos controles definidos al comienzo se abandonan

cuando el proyecto comienza a tener problemas. Antes de

encarrilar un proyecto, en primer lugar debemos ser capaces de

decir si va por buen camino.

24: Convergencia prematura o excesivamente frecuente.

Bastante antes de que se haya programado entregar un producto,

hay un impulso para preparar el producto para la entrega, mejorar

el rendimiento del producto, imprimir la documentaci�n final,

incorporar entradas en el sistema final de ayuda, pulir el programa

de instalaci�n, eliminar las funciones que no van a estar listas a

tiempo y dem�s. En proyectos hechos con prisa, hay una tendencia

a forzar prematuramente la convergencia. Puesto que no es posible

forzar la convergencia del producto cuando se desea, algunos

proyectos de desarrollo r�pido intentan forzar la convergencia

media docena de veces o m�s antes de que finalmente se produzca.

Los intentos adicionales de convergencia no benefician al

producto, S�lo son una p�rdida de tiempo y prolongan el plan.

25: Omitir tareas necesarias en la estimaci�n. Si la gente no

guarda cuidadosamente datos de proyectos anteriores, olvida las

tareas menos visibles, pero son tareas que se han de a�adir. El

esfuerzo omitido suele aumentar el plan de desarrollo en un 20 o

30 por 100 (Van Genuchten, 1991).

26: Planificar ponerse al d�a m�s adelante. Un tipo de

reestimaci�n es responder inapropiadamente el retraso del plan. Si

hemos trabajado en un proyecto durante 6 meses, y hemos

empleado tres meses en llegar al hito correspondiente a los dos

meses �qu� hacer?. En muchos proyectos simplemente se plantea

recuperar el retraso m�s tarde, pero nunca se hace. Aprenderemos

m�s del producto conforme lo estamos construyendo, incluyendo

m�s sobre lo que nos llevar� construirlo. Estos conocimientos

necesitan reflejarse en la reestimaci�n del plan.